## Slide 1
VIETTEL SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY DIVISION
Design System and Develop application Department
Báo cáo kết quả công việc quý 3/2024
huannd25@viettel.com.vn

## Slide 2: Nhiệm vụ 1:
Tên nhiệm vụ | Phát triển khối giao tiếp BUS MMIO sử dụng TLM socket
Trạng thái | Đã hoàn thành
Ngày hoàn thành thực tế | 02/08/2024
Tài liệu thiết kế đi kèm | BUSMMIO-DesignSpecification.doc, DoxyDoc.pdf
Tỷ trọng | 40%

## Slide 3: Nhiệm vụ 2:
Tên nhiệm vụ | Phát triển khối DummyMaster sử dụng ngôn ngữ SystemC
Trạng thái | Đã hoàn thành
Ngày hoàn thành thực tế | 20/08/2024
Tài liệu thiết kế đi kèm | DummyMaster-DesignSpecification.doc, DoxyDoc.pdf
Tỷ trọng | 20%

## Slide 4: Nhiệm vụ 3:
Tên nhiệm vụ | Phát triển khối Dummy Slave sử dụng ngôn ngữ SystemC và các khối simple Target để test chức năng truyền nhận dữ liệu của Bus MMIO
Trạng thái | Đã hoàn thành
Ngày hoàn thành thực tế | 05/09/2024
Tài liệu thiết kế đi kèm | DummySlave_DesignSpecification.doc, DoxyDoc.pdf
Tỷ trọng | 20%

## Slide 5: Nhiệm vụ 4:
Tên nhiệm vụ | Phát triển khối TLM adapter để chuyển interface từ TLM socket sang SystemC pins.
Trạng thái | Đã hoàn thành
Ngày hoàn thành thực tế | 19/09/2024
Tài liệu thiết kế đi kèm | Wrapper_Counter-Design Specification.doc, DoxyDoc.pdf
Tỷ trọng | 20%

## Slide 6: Nhiệm vụ ngoài hạng mục được giao
Tên nhiệm vụ | Thiết kế mô hình DMAC dùng cho việc xử lý hoạt động DMA
Trạng thái | đã hoàn thành
Tài liệu thiết kế đi kèm | DMAC_DesignSpecification.doc, DoxyDoc.pdf
Tên nhiệm vụ | Thiết lập hệ thống Cmake để biên dịch SoCPlatform trên hệ điều hành linux
Trạng thái | đã hoàn thành
Tài liệu thiết kế đi kèm | -

## Slide 7: Nội dung tham khảo
Tên tài liệu | Nội dung
BUSMMIO-DesignSpecification.doc | Tài liệu đặc tả thiết kế của khối Bus Memory Map I/O
DMAC_DesignSpecification.doc | Tài liệu đặc tả thiết kế của khối Direct Memory Access Controller
DoxyDoc.pdf | Tài liệu mô tả chi tiết các cấu trúc của code (được tổng hợp từ DoxyGen)
DummyMaster-DesignSpecification.doc | Tài liệu đặc tả thiết kế của khối DummyMaster
DummySlave_DesignSpecification.doc | Tài liệu đặc tả thiết kế của khối DummySlave
Wrapper_Counter-Design Specification.doc | Tài liệu đặc tả thiết kế của khối Wrapper Counter
SoCPlatformDemo-DesignSpecification | Tài liệu đặc tả thiết kế của khối top module
SoCplatform_Integration_Manual.ppt | Tài liệu hướng dẫn chuyển đổi module verilog sang model systemC và tích hợp vào hệ thống SoC Platform